助老地图 — 项目总结

一、项目背景

截至2025年底，我国60岁以上人口已超3.2亿（占总人口21%），正式步入中度老龄化社会。但现有主流地图软件存在两个核心问题：

导航逻辑不适合老人：以"最短路径"为核心算法，完全不考虑坡度、路面平整度、休息点密度、人行道安全性等影响老年人出行安全的关键因素

适老化流于表面：仅放大字体，操作仍然复杂，老人"看不清、不会用、不敢用"

实地调研数据：重庆市老年人跌倒患病率20.28%，约17.8%的老年人因害怕摔倒而主动减少外出，进而引发社会隔离、身心健康恶化等连锁问题。

二、我们要做什么产品

产品名称：助老地图 — 基于老年人身体状况与出行意愿的个性化路线推荐系统

一句话概括：做一个"老人版导航"——不是简单放大字体，而是从根本上改变导航逻辑，为老人推荐最安全、最合适的路线，而非最短路线。

核心理念：用 MSR（Most Suitable Route，最适合路径）替代"最短路径"

覆盖四类用户群体：

| 用户类型 | 占比 | 特征 | 路线策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立出行型 | ~40% | 60-75岁，身体较好，会简单用手机 | 兼顾平坦与效率 |
| 辅助出行型 | ~35% | 70-80岁，需拐杖/助行器 | 平坦优先，极简操作 |
| 轮椅出行型 | ~15% | 需轮椅出行 | 无障碍路线优先（坡度<3%） |
| 照护陪同型 | ~10% | 家属/护工代为操作 | 远程导航、位置共享 |

三、产品核心功能

1. 智能路线推荐（MSR算法）

突破传统"最短路径"逻辑，综合坡度、路面平整度、休息设施、安全性、距离等多维因素，为不同老年群体提供差异化路线推荐，实现从"人适应地图"到"地图适应人"的转变。

核心公式： Cost = w1*坡度 + w2*平整度 + w3*休息设施 + w4*安全性 + w5*距离

关键量化依据：坡度每增5%，老年人步行频率下降18.7%；困难老人活动半径仅为健康老人的42%。

2. 适老化交互设计

超大字体（24sp）+ WCAG AAA级高对比度，明暗双模式

语音优先（含重庆方言）+ 触控兜底，仅显示下一路口指令

语音+震动双通道反馈（文献验证：任务完成率提升31%）

无弹窗、无广告、无无关功能

3. 安全兜底体系

偏离路线提醒 => 自动重新规划

一键紧急求助 => 位置+健康信息推送至家人

摔倒检测（静止超3分钟自动触发报警）

电子围栏 + 位置共享（家属端可查看）

四、技术方案（待技术部门落实）

说明：以下技术方案已在项目报告中提出框架，具体实现需技术部门完成。

推荐技术栈

| 层次 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 前端 | Flutter（跨平台，同时支持小程序和App） |
| 后端 | Python / Django |
| 数据库 | PostgreSQL + PostGIS（空间数据引擎） |
| 语音识别 | 科大讯飞（四川话/重庆话识别准确率>95%） |
| 摔倒检测 | 手机内置加速度计传感器 |

数据来源

OpenStreetMap 道路数据 + SRTM 30m DEM高程数据（坡度计算）

实地采集 + 众包拍照的四级路面平整度评分

POI标注：休息座椅、公厕、药店、公交站点

人行横道安全评估（信号灯时长、无障碍设计、夜间照明）

算法说明（MSR多目标加权路径规划）

在经典A*算法框架基础上改进：将路径成本函数 g(n) 扩展为多目标加权版本（考虑坡度、平整度等因素），启发函数 h(n) 以欧几里得距离乘以最小边权重保证一致性，最终输出TOP-3路线供用户选择。不同用户类型使用不同的权重配置（w值动态调整）。

五、当前进度

| 工作项 | 状态 |
| --- | --- |
| 文献研究（24篇） | 已完成 |
| 政策文件分析（8项） | 已完成 |
| 三地问卷调查（84份有效问卷） | 已完成 |
| 用户分层模型建立（四类用户画像） | 已完成 |
| MSR算法理论框架与交互设计方案 | 已完成 |
| 具体技术实现（编码/前后端/数据库） | 待技术部门完成 |

已验证的核心数据：

86.05% 的老年人偏好平坦路线（仅13.95%选择最短距离）

91.7% 的公众愿意向老年亲友推荐适老化导航产品

59.04% 的老年人认为"看不懂导航/不会操作"是最大困难

88.37% 了解产品后表示"非常满意"

六、后续计划

试点方案

地点：重庆师范大学大学城校区周边三街道（花溪、陈家桥、虎溪）

用户规模：招募200名老年用户（覆盖四类用户类型）

周期：6个月

时间线

第1-2月：数据采集（>=100条路段）+ MVP开发 + 内部封闭测试（20人）

第3-4月：用户招募 + 基线数据记录 + Beta测试

第5-6月：统计分析（配对t检验+分层ANOVA）+ 权重矩阵迭代优化 + 评估报告

风险预案

招募困难 => 社区合作 + 流量补贴 + 健康咨询

数据质量问题 => 10%人工复核

用户流失 => 周报推送 + 子女端联动

一句话总结做什么：做一个助老地图——专为老年人设计的路线推荐系统，解决现有地图以"最短路径"为核心、不考虑坡度和安全性，导致老人不敢出门、怕摔倒的问题，用"最适合路径"帮老人安全、放心地走到想去的地方。

什么目的：

1. 对老人 — 不再因怕坡陡、怕路不平、怕摔倒而不敢出门，能自己去买菜、看病、逛公园

2. 对子女 — 能随时知道老人走到哪了，走偏了有提醒，摔倒了自动报警，放心

3. 对社会 — 把社区养老服务站、老年食堂、卫生站这些资源真正用起来，打通"最后一公里"